TECHNICAL REMEDIATION BRIEF

# ClawBot 基础功能优化与整改方案

代码审查结论、实施路线与验收标准

| 项目 | 分支 | 评审日期 | 文档状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| co-WechatAgent | co-luanxu | 2026-07-26 | 建议按优先级实施 |

# 执行摘要

当前项目的基础调用链已经可以运行，现有 Maven 测试共 16 项并全部通过；但在多用户隔离、网页访问安全、复合任务路由、长消息发送和异常可观测性方面仍存在明显风险。若直接扩大用户量或开放更多工具，问题会从“偶发回答不准确”升级为“跨用户上下文污染、内网探测、消息丢失或故障不可定位”。

整改结论 优先完成 4 个 P0/P1 项：按用户隔离会话、封堵网页 SSRF、让责任链支持复合任务、统一长文本分片。之后再收紧新闻识别、接入登录超时与统一告警。

## 目标结果

不同微信用户之间的历史、摘要、去重集合和清空操作完全隔离。

所有外部 URL 访问经过统一安全策略，不可访问本机、内网、链路本地地址或超大响应体。

一条消息中的多个独立需求能被拆分、执行并聚合回复，不被第一个处理器提前截断。

所有文本回复统一按微信长度限制分片；任何异常都有本地完整日志和钉钉摘要通知。

# 1. 风险优先级总览

下表按影响范围、被触发概率和修复收益综合排序。P0 表示应在继续扩展工具前完成；P1 表示进入稳定版本前完成；P2 可与体验优化并行推进。

| 级别 | 问题 | 主要影响 | 核心改法 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 会话状态未按用户隔离 | 历史串话、清空影响所有人、并发不安全 | 引入 userId → ConversationMemory |
| P0 | 网页提取存在 SSRF 与内存风险 | 可能访问内网/本机，超大响应导致内存压力 | 统一 UrlAccessPolicy + 大小/重定向限制 |
| P1 | 责任链首个命中即停止 | 一条消息多个需求只能完成部分 | 返回 handled/continue/remainingText |
| P1 | 文本回复未统一分片 | 聚合答案过长，发送失败或截断 | 抽取 WeChatMessageSender |
| P1 | 异常被吞且用户看到原始错误 | 难排障、可能泄漏内部细节 | 集中 ErrorReporter + 安全提示 |
| P1 | 登录超时配置未生效 | 等待循环可能永久阻塞 | 实现 deadline、关闭和重试 |
| P2 | 新闻关键词过宽 | 误触发检索、重复上下文、成本增加 | 优先 Function Calling 或收窄意图 |
| P2 | 配置与依赖存在漂移 | 假配置、版本不一致、启动负担 | 清理默认值、Java 版本和依赖 |

# 2. 当前处理流程的关键症结

现状流程 微信消息 → 基础处理器按优先级判断 → 第一个命中的处理器直接结束 → 文本处理器调用规划/模型/工具 → 单次发送回复

这条链路适合“一个输入对应一个动作”的场景，但不适合复合消息。优先级本身没有问题，问题在于处理器只表达“是否处理”，不能表达“已处理一部分、是否继续、还剩哪些文本”。多任务规划即使能拆分，在进入专用处理器之前也可能被责任链提前截断。

# 3. 设计原则

用户隔离优先于模型能力：上下文正确性必须由应用层保证。

工具调用与网络访问默认不可信：所有 URL、参数、响应和超时均需边界。

编排与执行分离：规划器只拆任务，执行器只运行任务，发送器只负责渠道限制。

错误对用户友好、对开发者完整：两类信息分层输出。

# 4. 高优先级整改项

## 4.1 会话记忆按用户隔离

问题：TextMessageHandler 作为单例持有 longTermSummary、recentMessages 和 processedMsgIds。多个微信用户会共享这些字段；任意用户执行清空操作会影响所有人，而且普通集合在并发回调下不安全。

建议结构：

ConversationMemory：保存摘要、最近消息、更新时间和清理锁。

ConversationMemoryStore：按稳定的 userId/openId 获取、清空、过期淘汰。

MessageDeduplicationService：独立维护消息 ID 的 TTL 有界缓存。

持久化文件名包含不可逆用户标识摘要，避免明文暴露并防止用户间覆盖。

验收点 A 用户的对话不会出现在 B 用户提示词中；A 清空记忆不影响 B；并发 100 条消息无集合异常；缓存能按 TTL 自动淘汰。

## 4.2 网页访问安全与资源边界

问题：网页提取允许访问 localhost、私网、链路本地地址，并使用不受限的字节数组接收响应。若模型或用户提供恶意 URL，可能形成 SSRF；若响应体过大，会增加内存占用。

统一 UrlAccessPolicy 应至少包含：

只允许 http/https；拒绝 localhost、环回、私网、链路本地、保留地址和非常规端口。

解析 DNS 后校验所有 IP；每次重定向重新解析并校验，限制最多 3 次。

设置连接、读取和总超时；正文上限建议 2 MB，超限立即中止。

Content-Type 白名单；日志记录目标域名、耗时和拒绝原因，但不记录敏感查询参数。

复用要求 新闻抓取、网页摘要及未来所有联网工具必须共享同一套 URL 访问策略，禁止各自复制校验逻辑。

## 4.3 责任链支持复合任务

将处理器返回值由简单布尔值改为结构化结果，例如 HandlerResult(handled, continueChain, remainingText, outputs)。专用处理器只消费自己能处理的片段，剩余文本继续进入后续处理器或统一任务执行器。

推荐流程：

先做轻量输入归一化和安全检查。

规划器输出 Task 列表，每项包含类型、原始文本、依赖和顺序。

无依赖任务可并行；有依赖任务串行，并设置单任务超时。

按原问题顺序聚合结果，再交给统一发送器分片。

# 5. 稳定性与可观测性整改

## 5.1 统一微信消息发送

目前文档处理存在约 1500 字分片逻辑，而普通文本与多任务聚合结果可能一次发送。应抽取 WeChatMessageSender，统一完成文本清洗、分片、顺序发送、失败重试和发送结果记录。

优先按段落边界切分，其次按句号，最后按硬长度切分。

每段保留任务编号和上下文；避免把 Markdown 代码块拆成无效片段。

单段失败时只重试该段，并使用幂等键防止重复回复。

## 5.2 统一异常报告

处理器不应静默吞异常，也不应直接把 e.getMessage() 原样发给用户。建议引入 ErrorReporter：本地日志记录完整堆栈与关联 ID；钉钉发送脱敏摘要；微信只返回可理解的提示和关联 ID。

| 异常类型 | 本地日志 | 钉钉通知 | 用户提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型/API 超时 | 记录模型、耗时、任务类型 | 发送告警摘要 | “服务响应超时，请稍后重试” |
| 工具参数错误 | 记录校验结果 | 达到阈值后告警 | 指出需补充的字段 |
| 登录/会话失效 | 记录状态转换 | 立即告警并附登录入口 | 提示管理员处理 |
| 未知异常 | 完整堆栈 + correlationId | 立即告警 | 通用失败提示 + 关联 ID |

## 5.3 登录生命周期

wechat.login.timeout-ms 已有配置入口但等待循环未使用，可能永久阻塞。登录流程应维护明确状态：INIT → QR_READY → WAITING → LOGGED_IN / TIMEOUT / FAILED，并在 deadline 到达后关闭资源、通知钉钉、按退避策略重试。

## 5.4 新闻识别与多任务上下文

“今天、昨天、最近、有什么、科技”等词过于宽泛，会把普通问题误判为新闻并提前检索；多任务时还可能把同一新闻上下文复制到每个任务。建议取消宽关键词预取，优先让模型通过 Function Calling 明确选择新闻工具；若保留规则，应要求主题词与时效词同时出现，并只把检索结果绑定到对应任务。

## 5.5 性能与成本

多任务规划器不必对每条消息都调用一次模型。可先用轻量门控判断是否包含并列连接词、多个问号或多个已知工具意图；单任务直接走现有链路，复杂输入才进入规划模型。对等价短输入可使用短期规划缓存。

# 6. 目标架构

建议调用链 WeChat Adapter → Input Guard → Task Planner → Task Executor → Tool Registry / LLM → Result Aggregator → WeChatMessageSender

横切能力由独立组件提供：ConversationMemoryStore 负责用户上下文；UrlAccessPolicy 约束联网工具；ErrorReporter 统一日志和钉钉通知；ConfigurationProperties 承载模型与第三方 API 配置。

## 组件职责

| 组件 | 职责 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| WeChat Adapter | 接收/确认消息，提取 userId、msgId、文本和附件 | 不包含模型或业务判断 |
| Input Guard | 去重、限流、输入长度和基础安全校验 | 快速、无模型调用 |
| Task Planner | 把复合消息拆为有序任务与依赖 | 只规划，不执行 |
| Task Executor | 调度工具/LLM，控制并发、超时和取消 | 输出结构化结果 |
| Tool Registry | 注册工具 schema 与执行器 | 工具配置外置 |
| Result Aggregator | 按原问题顺序组合成功与失败结果 | 保留部分成功 |
| Message Sender | 渠道分片、重试、幂等和发送日志 | 统一所有回复出口 |

# 7. 分阶段实施路线

| 阶段 | 目标 | 交付物 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1 | 数据正确性 | 会话隔离、有界去重缓存 | 跨用户测试、并发测试通过 |
| 阶段 2 | 网络安全 | UrlAccessPolicy、超时、大小与重定向限制 | SSRF 用例全部拒绝 |
| 阶段 3 | 复合任务 | HandlerResult、规划/执行/聚合拆分 | 3 类复合场景全部完成 |
| 阶段 4 | 渠道稳定 | 统一分片、重试、关联 ID | 超长回复完整可达 |
| 阶段 5 | 运维体验 | 登录超时、钉钉告警、新闻规则收紧 | 生命周期与告警测试通过 |
| 阶段 6 | 清理收尾 | 配置、依赖和测试覆盖整理 | 构建无警告、配置清晰 |

并发策略 只并行执行彼此独立、无共享写入的任务；涉及会话状态、同一文件或具有顺序语义的任务保持串行。每个任务必须有超时，总请求还需设置总体 deadline。

# 8. 配置与依赖清理

模型、第三方 API、超时和渠道限制应全部通过 @ConfigurationProperties 管理，并在启动时校验必填值。敏感信息只引用环境变量，禁止提交真实密钥。

| 配置/依赖 | 发现 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| tianapi.api.key | 当前可能使用占位默认值，容易被误判为已配置 | 默认空字符串；启用工具时 fail-fast |
| 模型配置 | 供应商、模型名、温度、超时可能分散在服务类 | 集中为 llm.*，按用途区分 planner/chat/tool |
| wechat.login.timeout-ms | 存在但未真正控制等待循环 | 绑定到登录 deadline 并覆盖测试 |
| 钉钉配置 | 应避免随分支或本地文件丢失 | 只提交变量占位；真实值放环境变量 |
| Java 版本 | 项目说明为 Java 21，POM 可能仍声明 17 | 统一编译、运行与 CI 为 21 |
| MySQL 驱动 | 当前未见明确使用场景 | 无持久化需求则删除 |
| Web Starter/8081 | 项目无 Controller 时可能是额外启动负担 | 确认 SDK 需要后保留，否则设为非 Web |
| NotificationService | 接口上的 @Component 冗余 | 仅实现类注册为 Bean |

# 9. 回归测试矩阵

| 测试域 | 关键用例 | 期望结果 |
| --- | --- | --- |
| 多用户会话 | A/B 交替聊天、分别清空、并发发送 | 上下文完全隔离，无并发异常 |
| 消息去重 | 重复 msgId、过期 msgId、超过容量 | 窗口内去重，过期可处理，容量受控 |
| 复合任务 | 天气+汇率、文档+问答、图片+普通文本 | 每项均执行，结果按输入顺序聚合 |
| URL 安全 | 127.0.0.1、私网域名、DNS 重绑定、重定向 | 全部拒绝并记录原因 |
| 响应边界 | 超时、2 MB 以上正文、非文本类型 | 及时中止，不造成内存峰值 |
| 长消息 | 超过单段限制、多段落、代码块 | 完整分片、有序到达、无重复 |
| 告警 | 模型异常、登录超时、未知异常 | 本地堆栈完整，钉钉脱敏，用户提示安全 |
| 配置 | 缺少必填密钥、非法超时、生产环境启动 | 启动时明确失败或禁用对应工具 |

当前基线：Maven 测试共 16 项并全部通过。该结果说明现有路径未见立即回归，但尚不足以覆盖上述路由、多用户、URL 安全、钉钉告警和登录生命周期场景。

# 10. 验收清单

FUNCTIONAL

一条消息包含 2–3 个独立需求时，全部需求都有明确结果；单项失败不吞掉其他成功结果。

汇率、天气、文档、图片、新闻等工具均从 Tool Registry 注册并通过统一执行流程调用。

所有回复从同一发送组件发出，长文本可稳定分片。

SECURITY & RELIABILITY

任何联网工具均无法访问本机、私网、链路本地和保留地址。

所有外部调用都有连接/读取/总超时和响应大小限制。

会话、去重和缓存都具备用户边界、容量边界和时间边界。

敏感配置不入库；日志和钉钉消息不包含 API Key、Webhook 签名或完整用户隐私。

OPERATIONS

登录成功、登录超时、会话失效和未捕获异常均产生符合等级的钉钉通知。

每次用户请求具备 correlationId，可贯穿规划、工具调用、聚合、发送和告警。

CI 使用 Java 21，clean test 与 clean package 均通过。

# 11. 关键取舍

| 决策 | 收益 | 代价 |
| --- | --- | --- |
| 先隔离会话，再扩工具 | 避免工具越多，跨用户污染面越大 | 需要调整 TextMessageHandler 状态管理 |
| 统一联网策略 | 一次修复覆盖现在和未来工具 | 初期需适配现有抓取代码 |
| 规划器按需调用 | 降低延迟和模型成本 | 门控规则需持续用真实消息校准 |
| 部分成功优先 | 复合任务中单项失败不影响整体 | 聚合结果需明确标注失败项 |

# 12. 完成定义

Definition of Done 上述 P0/P1 项完成；新增回归测试全部通过；配置说明与 application.properties 示例同步；无真实密钥进入 Git；在两个微信用户并发、三任务复合消息、超长回复和恶意 URL 四类验收场景下均表现稳定。

建议每个阶段独立提交并通过 PR/MR 合并，避免把架构调整、配置迁移和工具新增混在同一提交中，以便审查、回滚和责任归属。